# 第二阶段重构实施蓝图与演化方案

## 1. 文档目标

本文档面向当前 5G 解密与流程识别项目的第二阶段工作，目标是在 不改变既有业务功能与处理结果 的前提下，完成一次系统性的工程化重构，使项目从“以正确性验证为主的原型系统”演进为“适合未来流式分布式微服务化扩展的高质量单体系统”。

本文档同时给出：

- 当前项目结构与关键能力概览

- 第二阶段的总体设计原则

- 分阶段重构计划

- 模块级迁移策略

- 状态治理方案

- 测试与验证方案

- 面向未来流式分布式微服务化的演化路线

- 技术选型建议与优先级

- 论文写作可用的组织方式

## 2. 当前项目整体理解

### 2.1 系统当前定位

当前项目已经形成一个较完整的 5G 信令处理原型，具备如下能力：

- 从 pcap/pcapng 文件读取抓包数据

- 调用 tshark / Wireshark 进行协议层解码

- 从 JSON 流中提取关心的 layer 与 chain

- 构建 SignalingMessage 作为统一消息模型

- 根据 ngapId / rntiType / ueId 做 UE 绑定

- 根据消息类别与规则进行流程识别

- 基于 UEContext 执行上下文更新与密钥管理

- 对加密消息执行解密尝试，并支持解密后回流重解析

- 针对特定流程（目前以 Initial Access 为主）做过程跟踪

因此，当前系统已经具备“处理管线”的基本形态，而不只是零散功能集合。

### 2.2 当前主处理链路

目前主链路可概括为：

pcap/pcapng -> tshark JSON stream -> LayersSelectiveParser -> ChainsInspectConsumer -> SignalingMessage -> UeIdBinder -> MsgProcessing_Service -> ProClassify_Service -> ProDispatcher_Service -> UEContextService / 解密回流 / pending 重试

这是未来所有重构与服务拆分的主骨架。

### 2.3 当前关键模块

#### 入口与编排

- PcapBatchProcessingService

- DefaultPcapBatchProcessingService

#### 抓包解析与协议桥接

- TsharkRunner

- LayersSelectiveParser

- ChainsInspectConsumer

- TsharkJsonMessageParser

- PlaintextDecodeBridgeService*

- PcapParseBridgeService*

#### 消息与领域模型

- SignalingMessage

- UEContext

- Procedure

- ProcedureMatchResult

- MessageProcessingResult

- MessageCategory

#### 身份绑定与状态关联

- UeIdBinder

- PendingMessageService

#### 流程识别与规则

- FlowRegistry

- FlowHandler 及各实现

- MessageCategoryClassifier

- ProcedureCloseDecider

- 各流程规则与阶段定义类

#### 上下文更新与密钥管理

- UEContextService

- UeContextUpdateDispatcher

- UeContextUpdater 体系

- KeyDerivationNative

#### 解密与回流

- DecryptClient

- DecryptResultReentryService

- PlaintextToPcapService

- PlaintextPacketParseBridgeService

### 2.4 当前项目优势

- 已经存在统一入口，便于后续重构收口。

- 主链路天然呈现为阶段式流水线结构，适合演进为事件驱动系统。

- 已经具备 FlowRegistry 与 FlowHandler 机制，说明流程扩展能力已有雏形。

- 已经具备 Redis 状态与外部解密调用，说明系统并非简单纯内存脚本。

- 项目内已有一定数量的测试类和样例输入文件，可以作为初始回归基线。

### 2.5 当前主要问题

- 命名风格不统一，存在 _Service、数字后缀、实验残留类。

- 分层边界不够清楚，规则、编排、状态、流程、解析混杂。

- 状态分散在本地内存、Redis、消息对象中，不利于后续扩展。

- 入口主链路虽然收口，但处理阶段尚未显式化。

- 目前测试样例偏少，对后续流程接入支撑有限。

- 有些实现明显还处于探索阶段，正式实现与试验实现并存。

## 3. 第二阶段的总体目标

### 3.1 总体目标

在不改变当前处理结果、业务流程和关键行为的前提下，对系统进行结构化重构，使其形成：

- 职责清晰的模块边界

- 可理解的主处理管线

- 可治理的状态体系

- 可扩展的流程接入机制

- 可验证的基础测试体系

- 可平滑迁移到流式分布式微服务的演进基础

### 3.2 第二阶段不是做什么

第二阶段不建议直接：

- 大规模拆分成多个独立部署的微服务

- 引入过多中间件导致工程失控

- 为追求“现代化”而重写已有可用业务逻辑

- 在样例不足时贸然做大量功能重构

### 3.3 第二阶段应该做什么

第二阶段的核心工作应当是：

先把当前系统重构为一个边界清晰、阶段明确、状态可控、可持续演进的高质量单体。

## 4. 重构原则

### 4.1 功能不变原则

优先保证处理结果与现有入口行为不变。

### 4.2 入口收口原则

所有核心链路以 DefaultPcapBatchProcessingService 为统一入口编排点。

### 4.3 阶段化原则

将主流程明确拆分成多个处理阶段，降低方法级复杂度。

### 4.4 状态分离原则

将“当前快照状态”“等待状态”“事实状态”“临时计算状态”明确区分。

### 4.5 可迁移原则

凡是未来可能变成微服务边界的模块，当前就应先具备清晰接口。

### 4.6 先整形再扩展原则

先整理主链路与状态，再接入更多流程。

### 4.7 测试先于扩展原则

每接入一个新流程，都应补充最小回归样例或测试断言。

## 5. 第二阶段总体路线

建议演进路线为：

- 正确性原型系统

- 高质量单体重构

- 事件驱动单体

- 流式分布式微服务系统

- 实时在线处理平台

其中本阶段主要覆盖第 2 步，并为第 3 步埋好接口与模型基础。

## 6. 分阶段实施计划

## 阶段 0：现状冻结与基线建立

### 目标

建立可回归、可比较的当前版本基线。

### 任务

- 固定当前可跑通的 pcap/pcapng 样例。

- 固定当前入口参数：wanted、enabledRaw、解密开关。

- 固定 Redis / tshark / JNI / 外部解密依赖。

- 输出当前主链路时序说明。

- 将当前关键日志与结果保存为基线样本。

### 产出

- 运行基线说明文档

- 当前可跑样例清单

- 当前主链路时序图

- 基线日志样本

## 阶段 1：命名规范与包结构整理

### 目标

将探索式工程组织整理为正式工程结构。

### 任务

- 清理 _Service 风格命名，统一使用明确业务名词。

- 清理带数字后缀的实验性类。

- 将重复实现移入 legacy 或删除。

- 规范包结构。

### 建议包结构

- application：应用入口与用例编排

- domain：领域模型、规则、流程定义

- processing：处理管线各阶段

- context：UE 上下文更新体系

- infrastructure：Redis、Tshark、JNI、外部 HTTP、文件等

- support：日志、序列化、工具类

### 产出

- 新包结构树

- 重命名映射表

- 清理清单

## 阶段 2：主链路阶段化重构

### 目标

将主处理流程改造为显式阶段化管线。

### 建议划分 6 个阶段

#### Stage 1：采集与解码

- 输入：pcap/pcapng

- 输出：解码后的 packet / layer 结构

- 责任模块：TsharkRunner、LayersSelectiveParser

#### Stage 2：消息标准化

- 输入：chain/layer

- 输出：SignalingMessage

- 目标：统一所有下游只处理标准消息对象

#### Stage 3：身份绑定

- 输入：标准消息

- 输出：绑定后的消息 / 待缓冲消息 / 释放后的 pending 消息

- 责任模块：UeIdBinder

#### Stage 4：加密预处理

- 输入：绑定后的消息

- 输出：明文消息 / 等待消息 / 失败消息 / 回流消息

- 责任模块：解密协调与回流

#### Stage 5：流程识别与业务分发

- 输入：处理后的消息

- 输出：流程匹配结果与后续动作

- 责任模块：ProClassify_Service、FlowRegistry、ProDispatcher_Service

#### Stage 6：上下文更新与后处理

- 输入：流程分发结果

- 输出：最新上下文、pending 重试、审计结果

- 责任模块：UEContextService

### 产出

- 阶段图

- 每阶段输入输出模型

- 统一 pipeline 编排代码

## 阶段 3：状态治理

### 目标

将散落状态收口，并明确生命周期。

### 状态分类

#### A. 事实状态

如：消息、解密请求、解密结果、流程识别事件。

#### B. 当前快照状态

如：UEContext、binding 当前映射、当前 procedure 快照。

#### C. 等待状态

如：pending decrypt、pending bind。

#### D. 临时计算状态

如：分类中间变量、局部解析上下文。

### 任务

- 为每类状态建立统一 repository 接口。

- 将进程内 map/queue 封装在 repository 实现里。

- 将 TTL 配置外置化。

- 明确每类状态的删除与回收规则。

### 建议接口

- UeContextRepository

- BindingRepository

- PendingMessageRepository

- ProcedureStateRepository

- ProcessingAuditRepository

### 产出

- 状态分类说明书

- repository 接口设计

- 生命周期表

## 阶段 4：面向事件流的内部模型重构

### 目标

虽然暂时仍是单体，但内部模型已经按事件驱动方式组织。

### 建议事件模型

- PacketDecodedEvent

- MessageNormalizedEvent

- UeBindingResolvedEvent

- DecryptRequestedEvent

- DecryptCompletedEvent

- ProcedureRecognizedEvent

- UeContextUpdatedEvent

### 统一元数据

所有事件或核心消息建议具有： - eventId - correlationId - ueId - procedureId - sourceFile - frameNo - timestamp - processingStage

### 产出

- 内部事件模型定义

- 统一消息头规范

## 阶段 5：流程接入机制重构

### 目标

使新增流程接入变成模板化扩展，而不是主链路打补丁。

### 任务

- 正式化 FlowRegistry

- 统一 FlowHandler 接口

- 明确每个流程必须提供的内容：

  - 流程标识

  - 关键消息集合

  - phase 划分

  - 匹配规则

  - close 规则

  - UE 上下文更新规则

  - 特殊解密/回流规则

- 输出新流程接入模板

### 产出

- 流程注册规范

- 新流程接入模板

- 各流程职责矩阵

## 阶段 6：测试体系建设

### 目标

在样例有限前提下，建立最小可用测试体系。

### 建议测试分层

#### 单元测试

- 消息分类器

- 流程匹配评分器

- close decider

- context updater

#### 组件测试

- UeIdBinder

- PendingMessageService

- UEContextService

- DecryptResultReentryService

#### 链路测试

- 从 pcapBatchProcessingService.process(...) 出发跑通整条链

- 断言关键阶段日志和中间结果

#### 回归样例档案

后续每接入一个新流程至少沉淀： - 1 个成功样例 - 1 个异常样例 - 1 个边界样例

### 产出

- 测试分层设计

- 最小回归集

- 新流程测试模板

## 阶段 7：性能与代码质量优化

### 目标

让单体版本本身也具备高质量。

### 重点方向

- 减少重复解析与重复分类。

- 降低 Redis 重复读取次数。

- 控制解密递归深度。

- 将日志分级。

- 将配置参数统一外置。

- 为热点链路增加性能埋点。

### 产出

- 性能热点清单

- 配置外置清单

- 日志治理方案

## 阶段 8：微服务化预埋

### 目标

当前不拆服务，但先把未来边界准备好。

### 候选边界

- Capture/Decode

- Binding

- Decrypt

- Procedure Recognition

- Context Update

- Archive/Query

### 任务

- 所有外部依赖通过适配器层隔离。

- 所有候选边界都形成清晰输入输出接口。

- 建立统一事件发布接口与审计接口。

### 产出

- 微服务候选边界说明

- 适配器层设计

- 事件发布接口草案

## 7. 模块级迁移建议

### 7.1 DefaultPcapBatchProcessingService

#### 当前问题

- 入口编排逻辑较紧凑，但阶段边界尚未显式抽象。

#### 重构方向

- 保留为总入口编排器

- 逐步改造成 pipeline orchestrator

- 不再直接依赖临时打印行为

#### 后续角色

未来可演进为： - 本地单体 orchestrator - 或离线批处理入口 - 或 API/CLI 触发器

### 7.2 UeIdBinder

#### 当前问题

- 同时承担规则判断、状态管理、缓冲、就近绑定、flush 和下游回调

- 内存状态复杂，是未来分布式化的主要风险点

#### 重构方向

- 拆分为：

  - BindingResolver

  - BindingStateStore

  - PendingBindingStore

  - BindingFlushCoordinator

- 将 downstream 回调风格改为结果对象风格

### 7.3 MsgProcessing_Service

#### 当前问题

- 仍是主复杂度聚集点

- 分类、解密、流程识别、分发、pending 重试都集中在一起

#### 重构方向

- 拆为：

  - MessageClassificationService

  - DecryptCoordinator

  - ProcedureRecognitionService

  - ProcedureDispatchService

  - PendingRetryService

- 以 MessageProcessingContext 作为阶段上下文

### 7.4 PendingMessageService

#### 当前问题

- 当前是未来分布式扩展的瓶颈点

#### 重构方向

- 抽象 PendingMessageRepository

- 当前仍可用内存实现

- 未来切换 Redis / MQ / Kafka waiting topic

### 7.5 UEContextService

#### 当前问题

- 目前已开始收敛职责，但仍需要进一步仓储化

#### 重构方向

- 保留“加载、保存、调度 updater”职责

- 提取 UeContextRepository

- 上下文变更采用事件或审计记录

### 7.6 FlowRegistry 与 FlowHandler

#### 当前问题

- 机制方向正确，但尚需制度化

#### 重构方向

- 明确 handler 排序、匹配输出、扩展模板

- 将流程接入完全统一到 registry + handler 模型

## 8. 推荐执行顺序

### 第一批（最优先）

- 基线冻结

- 命名规范化

- 包结构整理

- 删除实验残留类

- 主链路阶段图与 pipeline 编排成型

### 第二批

- 重构 UeIdBinder

- 重构 PendingMessageService

- 拆分 MsgProcessing_Service

- 收口 UEContextService 边界

### 第三批

- 建事件模型

- 建流程接入模板

- 建最小回归体系

- 做日志与配置治理

### 第四批

- 为微服务化预埋接口

- 准备后续 Kafka / 流处理迁移

## 9. 未来演化方向

### 9.1 从高质量单体到事件驱动单体

当第二阶段完成后，系统可进一步演进为：

- 主链路各阶段通过内部事件模型解耦

- 统一 audit/event sink

- 支持消息重放与阶段重试

### 9.2 从事件驱动单体到分布式微服务

后续拆分建议按职责链而不是技术层拆分：

- Decode Service

- Binding Service

- Decrypt Service

- Procedure Recognition Service

- Context Service

- Query / Archive Service

### 9.3 从批处理到流式实时处理

最终可支持：

- 在线抓包事件输入

- 消息总线驱动

- 多实例水平扩展

- 状态化流处理

- 实时观测与回放

## 10. 技术选型建议与优先级

### 10.1 第二阶段优先引入

- Spring Boot 现有体系继续保留

- Redis 继续作为热状态载体

- JUnit + 集成测试完善回归

- OpenTelemetry 埋点

- Docker 化运行环境

### 10.2 第三阶段优先考虑

- Kafka 作为事件总线

- Spring Cloud Stream / Spring for Apache Kafka

- PostgreSQL 或审计事件存储

- Grafana + Loki + Tempo + Prometheus/OTel Collector

- Kubernetes 部署

### 10.3 第四阶段再考虑

- Flink 状态流处理

- Dapr 作为状态/发布订阅/工作流抽象

- Temporal 或 Dapr Workflow 处理长流程编排

- Service Mesh / eBPF 观测增强

## 11. 论文写作建议组织方式

### 章节建议

#### 第一部分：现有系统原型分析

- 原型目标

- 主处理链路

- 核心模块

- 存在问题

#### 第二部分：面向流式分布式演进的重构设计

- 设计目标

- 重构原则

- 分层重构方案

- 状态治理方案

- 流程扩展方案

- 测试方案

#### 第三部分：实现与实验

- 样例与环境

- 重构前后结构对比

- 主链路性能与稳定性对比

- 新流程接入复杂度对比

- 可观测性改进

#### 第四部分：后续流式分布式演化

- 事件驱动改造

- 微服务拆分方案

- 实时流处理路线

- 云原生部署与运维能力

## 12. 最终建议

第二阶段最合适的切入点，不是“直接拆微服务”，而是：

把当前原型系统重构为一个边界清晰、阶段明确、状态可治理、便于测试与扩展的高质量单体系统。

只有这样，未来演进为 Kafka 驱动的流式分布式微服务系统时，才能做到：

- 业务逻辑可迁移

- 状态边界清楚

- 扩展成本可控

- 风险可管理

- 论文论证完整

这将使你的工作同时具备：

- 工程落地性

- 架构合理性

- 学术表述空间

- 长期可维护性

## 13. 下一步建议

建议下一轮工作按如下顺序启动：

- 固定当前样例与入口基线

- 输出正式包结构与重命名清单

- 优先重构 DefaultPcapBatchProcessingService

- 重点重构 UeIdBinder

- 拆分 MsgProcessing_Service

- 建立最小链路回归测试

- 完成内部事件模型草案

- 准备后续 Kafka 化设计